Прокуратурой ВАО г. Москвы г. Москвы проведена проверка содержания, эксплуатации и благоустройства дворовых и спортивных площадок
01.12.2022
Прокуратурой округа по информации проведена проверка содержания, эксплуатации и благоустройства дворовых и спортивных площадок, расположенных на территории.
[bookmark: Xda0f8b9c374f5edf73e75a87d4236173851859c]В ходе проверки установлено, что заказчиком – учреждением округа заключен контракт по проведении благоустройства дворовой территории.
Согласно контракта, заказчик вправке требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков, осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
В силу п. 3 контракта, сроки выполнения работ по контракту установлены в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью контракта: с момента заключения контракта по 01.08.2022.
Установлено, что работы по контракту подрядной организацией в установленный срок не выполнены. Выходом на место установлено, что площадка не огорожена и на ней находятся дети. Состояние площадки не исключало возможность причинение вреда их здоровью, т.к. ударопоглощающее покрытие для предупреждения травм при падении детей с игрового оборудования по всей зоне приземления находится в неудовлетворительном состоянии.
Неисполнение требований по содержанию площадки может повлечь получение детьми телесных повреждений.
В этой связи прокуратурой округа внесено представление, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.
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