В районе Новокосино ведется работа по замене лифтов
22.12.2015
В рамках реализации краткосрочной программы капитального ремонта в многоквартирных жилых домах 2015-2017 гг. в районе Новокосино города Москвы ведутся работы по замене лифтового оборудования производителей:
- ОАО «Щелковский лифтовый завод»
- ПАО «Карачаровский механический завод».
В соответствии с Техническими требованиями доступности, в том числе доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения лифты включают в себя расширенный дверной проём, кнопки со шрифтом Брайля, фотобарьер во всю высоту дверного проёма, поручень и зеркало.
Заказчик работ - Фонд капитального ремонта города Москвы.
Подрядчики: - ООО «Вега»;
- ООО «Левел»;
- ООО «Меридиан», суб.подрядчик - ООО «Лифтек».
В 2015 произведена замена 105 лифтов в 16 МКД района Новокосино.
- улица Городецкая, дом 9 к.1; д.9, к.2;
- улица Новокосинская, дома 37; 38 к.2, 39; 40; 43; 44; 45; 46 к.1, к.2; 47;
- улица Салтыковская, дома 21; 23 к.1, к.2
По адресу: улица Новокосинская, д.34 ведутся работы по замене 4 пассажирских лифтов. Планируемый срок завершения работ по установке лифтового оборудования в полном объеме - 1 квартал 2016 года.
В 2016 - 2017 гг. - планируется произвести замену 32 лифтов в 6 МКД по следующим адресам:
- улица Новокосинская, дома 38, к.1, к.3; 49,
- улица Салтыковская, дома 15 к.3, 37 к.3;
- улица Городецкая, дом 8, к.2.
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