### Территории, прилегающую к станции метро «Юго-Восточная», комплексно благоустроят

10.07.2019

Территории, прилегающую к станции метро «Юго-Восточная», комплексно благоустроят

На территории, прилегающей к строящейся станции Некрасовской ветки метрополитена «Юго-Восточная», выполнено 30% работ по комплексному благоустройству. Площадь территории, на которой выполняются работы, составляет 25,5 га, а ее протяженность - 2 км.

«Жители районов, где расположены уже открывшиеся и строящиеся станции метро Некрасовской ветки, неоднократно обращались с просьбами благоустроить существующие здесь пустыри, решить проблемы с парковками, а также с отсутствием или недостаточным освещением придомовых территорий и нехваткой детских и спортивных площадок. В результате было принято решение не ограничиваться только площадками перед станциями метро, а расширить зону благоустройства вглубь районов», - рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

В настоящее время уже выполнена пятая часть работ по демонтажу покрытий и прокладке кабельной линии с устройством труб ПНД, а установка нового бордюрного камня завершена наполовину. Его протяженность составит 15,5 тыс. метров. Также начато устройство тротуаров, площадь покрытия которых составит почти 29 тыс. кв. метров.

«В ходе работ на улицах, входящих в зону благоустройства, заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части, установят дорожные знаки и нанесут разметку. Для автомобилистов организуют парковки, а для тех, кто пользуется общественным транспортом, установят современные остановочные павильоны», - добавили в пресс-службе ведомства.

Освещать улицы по дороге к метро будут более 640 новых фонарей с энергосберегающими лампами. Для удобства горожан там установят более 200 малых архитектурных форм – удобных скамеек и урн.

В рамках комплексного благоустройства территории, прилегающей к строящейся станции метро, будет разбито более 74 тыс. кв. метров газонов. На данный момент эта работа уже начата. А осенью здесь высадят более 600 кустарников.

Кроме того, для местных жителей будет оборудовано 8 детских и 4 спортивных площадки.

Благоустройство территории планируется завершить в этом году.

Станция Юго-Восточная строится на пересечении Ферганской и Ташкентской улиц в районе Выхино-Жулебино. Это один из самых многонаселенных районов города – здесь проживают более 220 тысяч человек. По предварительным данным, пассажиропоток новой станции метро составит порядка 80 тысяч человек в сутки.

Адрес страницы: http://novokosino.mos.ru/overhaul/news-on-major-repairs/detail/8209800.html

Управа района Новокосино города Москвы