### Новые детские площадки появятся в Детском Черкизовском парке

10.07.2019

Новые детские площадки появятся в Детском Черкизовском парке

На Востоке Москвы в рамках работ по комплексному благоустройству и озеленению территории Детского Черкизовского парка ведется устройство детских площадок.

До благоустройства на территории парка находились три детские площадки. Большая часть оборудования и основания площадок были в неудовлетворительном состоянии и не отвечали современным требованиям и нормам безопасности.

«В ходе работ по благоустройству две площадки будут целиком реконструированы. Сейчас уже полностью готовы основания под них. Осталось установить игровое оборудование и положить финишный слой травмобезопасного резинового покрытия. На третьей площадке оборудование установлено совсем недавно и не будет меняться. Здесь уже полностью отремонтировали основание и уложили слой резинового покрытия, осталось положить финишный. Ее площадь составляет около 1,5 тысяч кв.м.», - рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

Одна из площадок будет обустроена среди деревьев в южной части парка, ее площадь составит более 1200 кв.м. Оборудуют площадку большими разноплановыми игровыми комплексами, а также качелями, лазанками и батутами. Рядом обустроят парковку для велосипедов и самокатов.

«В парке появится тематическая площадка «Путешествия», ее обустроят в северо-восточной части парка. Доминантой площадки станет игровой комплекс в виде фрегата. На ней дети легко смогут представить себя в роли отважных покорителей морей. Общая площадь игровой зоны составит 650 квадратных метров», - добавили в пресс-службе ведомства.

По окончании работ в городе появится еще одна благоустроенная территория для семейного отдыха, прогулок с детьми и разнообразными возможностями для активных занятий спортом. В благоустроенном парке будут созданы все условия для полезного и приятного досуга для всех групп населения.

Завершить благоустройство парка планируется в текущем году.

Адрес страницы: http://novokosino.mos.ru/overhaul/news-on-major-repairs/detail/8211754.html

Управа района Новокосино города Москвы